План тестирования
pets.mail.ru

Версия v 1.1

2018
История изменений

Версия	Дата	Автор	Комментарии
V1.0.0	24-03-2018	Иван Буркин	Создание документа

# ВВЕДЕНИЕ
## Содержание документа
Описание процесса тестирования, стратегии и подходов к тестированию pets.mail.ru.
Описание взаимодействия группы тестирования и команды разработчиков в процессе тестирования приложения.
## Цель документа
- Спланировать управление тестированием и техническую поддержку тестирования в ходе жизненного цикла разработки «название программного продукта»;
- Обеспечение полноты тестирования в соответствии с требованиями к продукту, охват всех типов тестирования, описание необходимой проектной документации;
- Организация контроля процесса тестирования, определение методов регистрации дефектов, необходимого программного обеспечения, видов предоставления отчетов;
- Определить график работ, описать используемую методологию и стратегию тестирования;
- Определение критериев качества;
- Определение ресурсов, необходимых для реализации проекта;
- Описание документации, необходимой для обеспечения тестирования по проекту.
## Целевая аудитория
Документ предназначен для последующего использования сотрудниками группы тестирования проекта и служит для понимания целей и содержания работ по тестированию программного продукта, определяет и описывает перечень работ и этапы тестирования приложения.
Также документ предназначен для ознакомления команды разработчиков и менедеров проекта с процессами взаимодействия с группой тестирования, методами регистрации и отслеживания текущего состояния дефектов, с предоставляемой по проекту тестовой документацией.
## Цели тестирования
Основными целями тестирования являются:
- Контроль своевременной доставки новых функций в систему, проверка корректности их реализации;
- Обеспечение тестирования промежуточных версий разрабатываемого программного продукта, нотификация команды разработчиков обо всех обнаруженных дефектах;
- Выявление проблем, связанных с несоответствием требованиям к разрабатываемому программному продукту;
- Отслеживание статусов зарегистрированных дефектов и запросов на изменения;
- Предоставление суммарной оценки качества продукта;
- Снижение рисков проекта, связанных с качеством разрабатываемого продукта.
# ОБЪЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ
Тестированию подлежит функционирование текстовых полей в разделе «Задать вопрос специалисту» с помощью ввода на различных языках и с использованием различных символов.
# ТРЕБУЕМЫЕ РЕСУРСЫ
## Проектная команда
Роль	Имя и Фимилия	Место нахождения	Ответственность
Руководитель группы тестирования	Иван Буркин	г. Москва	1) Контактное лицо по проектным вопросам; / 2) Написание проектной тестовой документации, разработка сценариев тестирования; / 3) Функциональное тестирование.

## Тестовая конфигурация
Разработанный программный продукт должен быть установлен и протестирован на следующем оборудовании:
№	Роль	Конфигурация аппаратного обеспечения	Конфигурация программного обеспечения
1	Клиент	Athlon 3000XP / 1 GB RAM / 80 GB HDD SATA / 100 Mb сеть	Ubuntu.14.04 LTS

# Стратегия тестирования
Основным методом проверки данного программного продукта будет ручное функциональное тестирование с использованием метода «черного ящика», который базируется на использовании требований и спецификаций, и не предполагает наличия каких-либо специальных знаний о конфигурации и внутренней структуре объекта испытаний.
В процессе тестирования приложения «название приложения» будут применяться следующие его типы:
## User Interface(UI) – тестирование
На этапе тестирования пользовательского интерфейса (UI) проверяется, насколько он удобен в использовании и соответствует ли заданным требованиями и утвержденному прототипу.
Тестируется, насколько ожидаемо ведет себя программа и как отображаются элементы интерфейса на различных устройствах при совершении пользователем определенных действий. Это позволяет оценить насколько эффективна работа пользователя с приложением.
Задача заключается в выявлении структурных и визуальных недостатков в интерфейсе приложения, проверке удобства интерфейса для навигации и возможности полного использования функционала приложения.

# ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА ТЕСТИРОВАНИЯ
Риск	Вероятность наступления	Влияние на проект	Предварительные меры
Изменение функциональных требований на завершающем этапе проекта	Низкая	Высокое	Ответственный за риск: Заказчик. Предварительные меры: тестовая документация должна иметь адаптивный характер, предусмотреть возможность быстрого внесения изменений (новых требований по проекту) и минимизирования затрат на проведение дополнительных тестов.
Программный продукт имеет известные дефекты со статусом «Критический» и «Высокий» к моменту поставки программного продукта заказчику	Низкая	Высокое	Ответственный за риск: Группа тестирования / команда разработчиков. Предварительные меры: своевременная нотификация группой тестирования команды разработчиков обо всех новых дефектах, идентифицированных при проведении функциональных и технических тестов.