План тестирования
pets.mail.ru

Версия v 1.1

2018
История изменений

Версия	Дата	Автор	Комментарии
V1.0.0	23.03.2018	Иван Буркин	Создание документа
V1.0.1	31.03.2018	Иван Буркин	Редактирование документа

# ВВЕДЕНИЕ
## Содержание документа
Описание процесса тестирования, стратегии и подходов к тестированию pets.mail.ru.
Описание взаимодействия группы тестирования и команды разработчиков в процессе тестирования приложения.
## Цель документа
- Спланировать управление тестированием и техническую поддержку тестирования в ходе жизненного цикла разработки «название программного продукта»;
- Обеспечение полноты тестирования в соответствии с требованиями к продукту, охват всех типов тестирования, описание необходимой проектной документации;
- Организация контроля процесса тестирования, определение методов регистрации дефектов, необходимого программного обеспечения, видов предоставления отчетов;
- Определить график работ, описать используемую методологию и стратегию тестирования;
- Определение критериев качества;
- Определение ресурсов, необходимых для реализации проекта;
- Описание документации, необходимой для обеспечения тестирования по проекту.
## Целевая аудитория
Документ предназначен для последующего использования сотрудниками группы тестирования проекта и служит для понимания целей и содержания работ по тестированию программного продукта, определяет и описывает перечень работ и этапы тестирования приложения.
Также документ предназначен для ознакомления команды разработчиков и менеджеров проекта с процессами взаимодействия с группой тестирования, методами регистрации и отслеживания текущего состояния дефектов, с предоставляемой по проекту тестовой документацией.
## Цели тестирования
Основными целями тестирования являются:
- Контроль своевременной доставки новых функций в систему, проверка корректности их реализации;
- Обеспечение тестирования промежуточных версий разрабатываемого программного продукта, нотификация команды разработчиков обо всех обнаруженных дефектах;
- Выявление проблем, связанных с несоответствием требованиям к разрабатываемому программному продукту;
- Отслеживание статусов зарегистрированных дефектов и запросов на изменения;
- Предоставление суммарной оценки качества продукта;
- Снижение рисков проекта, связанных с качеством разрабатываемого продукта.
# ОБЪЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ
## Перечень тестируемых компонентов
Тестированию подлежат текстовые поля в разделе «Задать вопрос специалисту». Тестирование производится путем ввода текста на различных языках с использованием специальных символов.
# ТРЕБУЕМЫЕ РЕСУРСЫ
## Проектная команда
Роль	Имя и Фимилия	Место нахождения	Ответственность
Руководитель группы тестирования	Иван Буркин	г. Москва	1) Контактное лицо по проектным вопросам; / 2) Написание проектной тестовой документации, разработка сценариев тестирования; / 3) Функциональное тестирование.

## Тестовая конфигурация
Разработанный программный продукт должен быть установлен и протестирован на следующем оборудовании:
№	Роль	Конфигурация аппаратного обеспечения	Конфигурация программного обеспечения
1	Клиент	Athlon 3000XP / 1 GB RAM / 80 GB HDD SATA / 100 Mb сеть	Ubuntu 14.04 LTS

# Стратегия тестирования
Основным методом проверки данного программного продукта будет ручное функциональное тестирование с использованием метода «черного ящика», который базируется на использовании требований и спецификаций, и не предполагает наличия каких-либо специальных знаний о конфигурации и внутренней структуре объекта испытаний.
## User Interface(UI) – тестирование
Проверяется насколько он удобен в использовании и соответствует ли заданным требованиями и утвержденному прототипу.
Тестируется, насколько ожидаемо ведет себя программа и как отображаются элементы интерфейса на различных устройствах при совершении пользователем определенных действий. Это позволяет оценить насколько эффективна работа пользователя с приложением.
Задача заключается в выявлении структурных и визуальных недостатков в интерфейсе приложения, проверке удобства интерфейса для навигации и возможности полного использования функционала приложения.

# ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА ТЕСТИРОВАНИЯ
Риск	Вероятность наступления	Влияние на проект	Предварительные меры
Изменение функциональных требований на завершающем этапе проекта	Низкая	Высокое	Ответственный за риск: Заказчик. Предварительные меры: тестовая документация должна иметь адаптивный характер, предусмотреть возможность быстрого внесения изменений (новых требований по проекту) и минимизирования затрат на проведение дополнительных тестов.
Программный продукт имеет известные дефекты со статусом «Критический» и «Высокий» к моменту поставки программного продукта заказчику	Низкая	Высокое	Ответственный за риск: Группа тестирования / команда разработчиков. Предварительные меры: своевременная нотификация группой тестирования команды разработчиков обо всех новых дефектах, идентифицированных при проведении функциональных и технических тестов.
Отставание от графика работ (выполнение незапланированных задач)	Низкая	Среднее	Ответственный за риск: группа тестирования / команда разработчиков. Предварительные меры: нет. / Варианты решения: обновление планов графика работ по тестированию, выделение дополнительно времени на выполнение внеплановых задач.
Отставание от графика работ - поставленный для проведения тестирования программный продукт имеет дефекты блокирующие основную функциональность	Низкая	Высокое	Ответственный за риск: Команда разработчиков. Требуется оперативная реакция со стороны команды разработков для предоставления патчей с исправлениями.
Не налажен процесс взаимодействия команд разработчиков и тестирования	Низкая	Среднее	Ответственный за риск: Менеджерский состав команд разработчиков и тестирования. Требуется: предварительное согласование постановки процесса взаимодействия между командами, обсуждение условий поставки следующих версий программного продукта, предварительная высылка нотификаций, сопровождение необходимой проектной документацией
Возможность обнаружения ошибок на стороне заказчика после проведения тестирования	Низкая	Высокое	Ответственный за риск: группа тестирования. Методы предупреждения: Перед проведением тестирования производится согласование с заказчиком тестовых сценариев. При этом заказчиком производится оценка степени покрытия тестами программного приложения.
Недооценка временных затрат на проведение работ по тестированию	Низкая	Среднее	Ответственный за риск: менеджер команды тестирования. Предварительные меры: чёткое планирование временных затрат на выполнение поставленных задач, своевременная нотификация заказчика обо всех проблемах, возникающих в процессе тестирования, имплементации исправлений по дефектам и внедрения новой функциональности. / Варианты решения: / введение дополнительного тестировщика на проект / переработка дневной нормы / переоценка трудозатрат на проведение последующих циклов работ по тестированию

6 ОЦЕНКА СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
Общий объем работ по обновлению и разработке тестовой документации, проведению регрессионных тестов и проверки функционала системы Питомцы@mail.ru оценивается в 6 часов. Из них 1.5 часа отводится на создание тест-кейсов, 1.5 часа отводится на их исполнение(с учетом подготовки среды), 1 час отводится на работу с ошибками(включая регрессионное тестирование), временные риски(возможность изменения спецификации и человеческий фактор), связанные с проектом оцениваются в 2 часов.